PLAN DE PRUEBAS

Sistema de Gestión Atlas

Informe de seguridad y calidad en el desarrollo de software

Evaluación Parcial N°1 · Caso semestral, Forma A

ISY1102 · Seguridad y Calidad en el Desarrollo de Software

Sección 004V · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Integrantes

Elías Delgado Manríquez

Rolando Aldana

Docente

Johnnathan René Cubillos Flores

Contenido

1. Introducción	3

1.1 Contexto del software	3

1.2 Clasificación del producto	3

1.3 Propósito y alcance	3

2. Criterios de calidad	4

2.1 Calidad del producto	4

2.2 Seguridad	4

2.3 Normativas	5

2.4 Observaciones a la ERS	5

3. Plan de pruebas	6

3.1 Estrategia de pruebas	6

3.1.1 Enfoque	6

3.1.2 Etapas	6

3.1.3 Priorización	7

3.1.4 Criterios de entrada y de salida	7

3.2 Tipos de prueba	7

3.3 Criterios de aceptación	8

3.4 Herramientas utilizadas	9

3.5 Recursos y cronograma	9

4. Diseño de casos de prueba	11

CP-01 – Inicio de sesión con credenciales válidas	11

CP-02 – Rol editor sin permisos de escritura	11

CP-03 – Aislamiento de datos entre empresas	12

CP-04 – Creación, validación y eliminación lógica de un cliente	12

CP-05 – Cálculo del estado de un contrato	13

CP-06 – Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF	13

CP-07 – Carga con 200 usuarios concurrentes	14

CP-08 – Usabilidad y accesibilidad con adultos mayores	14

CP-09 – Compatibilidad entre navegadores y dispositivos	15

5. Cobertura y coherencia	16

5.1 Cobertura de requerimientos	16

5.2 Coherencia del plan	16

5.3 Brechas para la iteración 2	17

6. Conclusión	17

Referencias	17

Anexo A. Matriz de trazabilidad	19

# 1. Introducción

## 1.1 Contexto del software

Atlas es una plataforma web que CreaLab SpA desarrolla para pequeñas y medianas empresas chilenas. Permite registrar clientes, asociarles contratos con sus documentos y controlar qué usuarios de cada empresa pueden ver o modificar esa información. La Especificación de Requerimientos de Software (ERS) en su versión 1.1 define dos roles internos, administrador y editor, y exige un registro de auditoría para las acciones críticas.

La arquitectura es de tres capas: una aplicación de página única (SPA) en React 19 que consume una interfaz de programación de aplicaciones (API) REST construida en Node.js con Express 4, sobre una base de datos PostgreSQL. La sesión se maneja con JSON Web Token (JWT) de corta duración más un token de refresco, las contraseñas se almacenan con bcrypt y todo el tráfico viaja sobre Transport Layer Security (TLS). El sistema debe funcionar en computador, tablet y celular, con atención especial a usuarios adultos mayores.

## 1.2 Clasificación del producto

Clasificamos Atlas según los tres ejes de la asignatura para decidir dónde concentrar el esfuerzo de prueba:

| Eje | Clasificación | Fundamento en la ERS |
| --- | --- | --- |
| Calidad | Sistema transaccional de gestión, criticidad media-alta | Operaciones de alta, consulta, modificación y baja (CRUD) sobre clientes y contratos, tiempos de respuesta definidos (NFR-PERF) y disponibilidad de 99,5 % (NFR-DIS-1) |
| Seguridad | Sistema multiempresa con datos personales y bancarios | Datos bancarios de clientes (2.2), control de acceso por rol (NFR-SEG-4) y cifrado en reposo (NFR-SEG-3) |
| Cumplimiento | Responsable del tratamiento de datos de terceros bajo ley chilena | NFR-SEG-8, auditoría (RF-6) y acceso restringido por empresa (RB-2) |

Tabla 1. Clasificación de Atlas según calidad, seguridad y cumplimiento.

Un defecto de autorización en Atlas no es solo una falla funcional: expone datos personales de terceros e incumple la normativa de protección de datos. Esa condición ordena las prioridades de todo el plan.

## 1.3 Propósito y alcance

El plan define cómo se verificará que Atlas cumple lo especificado antes de pasar a producción. Los objetivos son comprobar que las funciones esenciales respondan según la ERS, que ninguna empresa acceda a datos de otra, que el rol editor no pueda escribir, que los datos personales y bancarios estén protegidos en tránsito y en reposo, que se cumplan los umbrales de rendimiento y usabilidad, y que quede evidencia suficiente para demostrar cumplimiento de la Ley 19.628 y la Ley 21.719.

El alcance cubre los requerimientos funcionales RF-1 a RF-6, las reglas de negocio RB-1 a RB-5 y los requerimientos no funcionales de seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad y compatibilidad descritos en la sección 3 de la ERS. Quedan fuera la infraestructura del proveedor de hosting, el funcionamiento interno del servicio de correo, del que solo se prueba la integración, y la auditoría legal formal, que corresponde a un asesor jurídico.

# 2. Criterios de calidad

Cada criterio de este capítulo se amarra a un requerimiento de la ERS y a una norma, de modo que después pueda verificarse con una prueba concreta.

## 2.1 Calidad del producto

Tomamos como referencia el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010 y nos concentramos en las características para las que la ERS define un umbral verificable.

| Característica | Criterio aplicado a Atlas | Requerimiento | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | CRUD, estados de contrato y roles operan correctamente | RF-1 a RF-6 | Casos funcionales aprobados |
| Eficiencia de desempeño | Respuesta acotada bajo carga normal | NFR-PERF-1 a 3 | p95 < 300 ms, carga < 2 s, 200 usuarios |
| Usabilidad | Pantallas legibles y flujos claros para adultos mayores | NFR-USAB-1 a 4 | SUS ≥ 70, sin bloqueos |
| Confiabilidad | Disponibilidad y recuperación ante fallos | NFR-DIS-1, NFR-SEG-7 | Uptime ≥ 99,5 %, respaldo restaurable |
| Compatibilidad | Operación en los navegadores exigidos | NFR-COMPAT-1 y 2 | Matriz de navegadores sin defectos bloqueantes |
| Mantenibilidad | Cambios y migraciones sin romper lo existente | NFR-DIS-2 | Regresión automatizada por integración |

Tabla 2. Criterios de calidad del producto según ISO/IEC 25010.

La seguridad, que también integra el modelo, se desarrolla en 2.2 por su peso en este proyecto. La portabilidad se aborda con menor profundidad porque la ERS no fija métricas más allá del diseño responsivo.

## 2.2 Seguridad

Los criterios se apoyan en OWASP Top 10 (2021) y en el nivel 2 del Application Security Verification Standard (ASVS) de OWASP, recomendado para aplicaciones que tratan datos personales.

- Protección de datos: TLS en todas las comunicaciones y cifrado de los datos bancarios en reposo (NFR-SEG-1, NFR-SEG-3).

- Control de acceso: la autorización se resuelve en el backend según rol y empresa del usuario, no ocultando controles en la interfaz (NFR-SEG-4, RB-2, RB-4).

- Autenticación y sesión: contraseñas con bcrypt, política de 12 caracteres con complejidad y JWT de corta vigencia que se invalida al cerrar sesión (RF-1, NFR-SEG-2, NFR-SEG-9).

- Validación de entradas: saneamiento contra inyección SQL (SQLi), Cross-Site Scripting (XSS) y Cross-Site Request Forgery (CSRF), con consultas parametrizadas (NFR-SEG-5).

- Trazabilidad: registro de auditoría de las acciones críticas, sin datos sensibles en los registros (RF-6.1, NFR-SEG-6).

- Manejo de errores: mensajes comprensibles para el usuario, sin trazas de pila ni detalles de la base de datos (NFR-USAB-3).

## 2.3 Normativas

| Norma | Aplicación a Atlas |
| --- | --- |
| Ley 19.628, protección de la vida privada | El sistema almacena nombres, contactos, Rol Único Tributario (RUT) y datos bancarios de clientes |
| Ley 21.719, protección de datos personales (vigencia prevista para diciembre de 2026) | Exige seguridad, proporcionalidad y responsabilidad proactiva: hay que poder demostrar las medidas adoptadas |
| Ley 21.663, marco de ciberseguridad | Referencia de seguridad desde el diseño y de gestión de incidentes |
| Ley 21.459, delitos informáticos | Obliga a impedir y registrar accesos no autorizados; el pentest se ejecuta solo con autorización escrita |
| Ley 17.336, propiedad intelectual | Revisión de licencias de las librerías de terceros del proyecto |
| ISO/IEC 25010, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC/IEEE 29119 | Modelo de calidad, controles de seguridad de la información y proceso de pruebas |
| WCAG 2.1 nivel AA | Accesibilidad web, exigible por el perfil de usuario adulto mayor |

Tabla 3. Normas y estándares aplicables al proyecto.

## 2.4 Observaciones a la ERS

La lectura de la ERS dejó puntos ambiguos que afectan los criterios de aceptación y que conviene resolver con CreaLab. Mientras tanto, se trabajan como supuestos declarados:

- La ERS fija una tipografía de 12 px, insuficiente para el público adulto mayor declarado en el alcance. Se propone un mínimo de 16 px para el texto base.

- RF-4.1 indica que "los usuarios" crean clientes, mientras que RB-4 restringe al editor a solo lectura. Se asume que prevalece RB-4.

- RF-5.2 no define tamaño máximo de archivo. Se asume 10 MB y validación del tipo real del archivo.

- RF-5.4 menciona el estado "vence" sin umbral. Se asume 30 días antes de la fecha de término.

- NFR-USAB exige un "score de usabilidad mínimo aceptable" sin cifra. Se adopta System Usability Scale (SUS) ≥ 70.

- No existen requerimientos de consentimiento, derechos del titular ni notificación de brechas, exigibles bajo la Ley 21.719.

# 3. Plan de pruebas

## 3.1 Estrategia de pruebas

### 3.1.1 Enfoque

Adoptamos un enfoque mixto basado en riesgo. Todo lo que se repite en cada cambio (pruebas unitarias, de API, de control de acceso, regresión, carga y análisis estático) se automatiza dentro de la integración continua (CI). Lo que exige criterio humano (usabilidad con adultos mayores, accesibilidad con lector de pantalla, pruebas exploratorias y test de penetración) se ejecuta de forma manual.

El análisis estático de código (SAST) y de dependencias corre desde el primer commit, siguiendo el principio de shift-left: la seguridad se verifica durante el desarrollo y no al final, en línea con la seguridad por diseño que plantea la Ley 21.663.

### 3.1.2 Etapas

Siguiendo ISO/IEC/IEEE 29119, el proceso se organiza en cinco etapas:

- Planificación: análisis de la ERS, identificación de riesgos, alcance y este plan.

- Diseño: casos de prueba, datos de prueba y matriz de trazabilidad.

- Preparación: ambiente de aseguramiento de calidad (QA), datos ficticios, herramientas y pipeline.

- Ejecución: unitarias → integración y API → sistema → no funcionales → seguridad → aceptación.

- Cierre: evaluación de criterios de salida e informe de resultados.

Figura 1. Etapas del proceso de pruebas y su realimentación.

### 3.1.3 Priorización

La prioridad resulta de cruzar probabilidad e impacto, con mayor peso cuando hay datos personales o bancarios comprometidos.

| Prioridad | Riesgo | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| P1 | Una empresa accede a datos de otra, o un editor logra escribir | RB-2, RB-4, NFR-SEG-4 |
| P1 | Inyección SQL, XSS o CSRF | NFR-SEG-5 |
| P1 | Sesión válida después del cierre o token manipulado | RF-1.2, NFR-SEG-9 |
| P2 | Estado de contrato mal calculado o validaciones que no se aplican | RF-4, RF-5.4 |
| P2 | Incumplimiento de los umbrales de rendimiento | NFR-PERF |
| P3 | Barreras de usabilidad o diferencias entre navegadores | NFR-USAB, NFR-COMPAT |

Tabla 4. Priorización de riesgos y requerimientos asociados.

### 3.1.4 Criterios de entrada y de salida

Para iniciar la ejecución se requiere la ERS aprobada con los supuestos de 2.4 confirmados, el build desplegado en QA con TLS, las pruebas unitarias en verde, datos ficticios cargados y autorización escrita para el pentest.

Las pruebas se dan por terminadas cuando el 100 % de los casos P1 está aprobado, no quedan defectos abiertos de severidad crítica o alta, el escaneo dinámico y el pentest no reportan vulnerabilidades críticas ni altas, se cumplen los umbrales de NFR-PERF, el SUS alcanza 70 o más y el Product Owner aprueba el informe de resultados.

La ejecución se suspende si un defecto bloquea más del 30 % de los casos o si aparece una vulnerabilidad que expone datos; se reanuda tras la corrección, con reprueba y regresión del módulo afectado.

## 3.2 Tipos de prueba

Funcionales. Verifican que Atlas haga lo que declara la ERS. Incluyen pruebas unitarias sobre lógica aislada (cálculo del estado del contrato, validación de RUT, política de contraseñas), pruebas de sistema que recorren flujos completos desde la interfaz y regresión automatizada en cada cambio. Las reglas de negocio RB-1 a RB-5 se validan en este nivel.

Integración. Comprueban que frontend, API, base de datos y almacenamiento operen en conjunto. El caso representativo es la carga de un documento: pasa por la API, se guarda en el storage interno, se referencia en PostgreSQL y genera un registro de auditoría (RF-5.2, RF-5.3, RF-6.1). Aquí se ejecuta también la colección Swagger/Postman de endpoints críticos que exige la sección 3.1.2 de la ERS.

Seguridad. Concentran la mayor prioridad. Comprenden SAST y análisis de dependencias, escaneo dinámico de la aplicación (DAST) en QA, pruebas de control de acceso (escritura con rol editor y acceso a recursos de otra empresa mediante manipulación de identificadores, conocida como IDOR), pruebas de sesión y token, verificación de TLS y cifrado en reposo, y pentest manual con checklist ASVS antes de producción.

Rendimiento. Demuestran los umbrales de NFR-PERF: menos de 300 ms en operaciones CRUD simples, carga de la página principal bajo 2 s en red móvil y 200 usuarios concurrentes. Se ejecuta una prueba de carga con la concurrencia esperada y una de estrés para identificar el punto de degradación.

Usabilidad y accesibilidad. Sesiones con cinco adultos mayores, como indica la ERS, midiendo tareas completadas, errores y puntaje SUS, junto con la revisión de conformidad WCAG 2.1 AA: contraste, etiquetas ARIA, navegación por teclado y tamaño de los controles táctiles.

Aceptación. El Product Owner de CreaLab recorre en preproducción los flujos principales con datos ficticios y confirma que el sistema responde a la necesidad del negocio. Es la última actividad antes del cierre.

Compatibilidad. Ejecución de los flujos principales en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge, y en celular, tablet y escritorio (NFR-COMPAT-1 y 2).

## 3.3 Criterios de aceptación

Además del criterio propio de cada caso, la aprobación exige cumplir estas condiciones transversales:

- Funcionales. La operación se completa y persiste correctamente; las validaciones existen también en el backend, de modo que una petición directa a la API con datos inválidos responde 400 o 422; las eliminaciones son lógicas y requieren confirmación.

- No funcionales. p95 bajo 300 ms en CRUD simples y carga de página bajo 2 s; tasa de error inferior al 1 % con 200 usuarios concurrentes; sin incumplimientos críticos de WCAG 2.1 AA.

- Seguridad y reglas de negocio. Un recurso no autorizado responde 401 o 403 sin revelar su existencia; ningún mensaje expone contraseñas, tokens, trazas ni sentencias SQL; solo los usuarios de la empresa acceden a sus datos y el editor no crea, edita ni elimina.

Los defectos se clasifican en crítico, alto, medio y bajo. Los dos primeros bloquean la liberación; los demás se aceptan con fecha de corrección comprometida. Cada defecto se registra en Jira con pasos de reproducción, evidencia y requerimiento afectado, y avanza por los estados nuevo, asignado, en corrección, listo para verificar y cerrado. Los defectos de seguridad se gestionan con visibilidad restringida al equipo mientras no estén resueltos.

## 3.4 Herramientas utilizadas

| Herramienta | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| Jest y Supertest | Pruebas unitarias y de endpoints en Express |
| React Testing Library | Pruebas de componentes de la interfaz |
| Swagger y Postman/Newman | Colección de endpoints críticos exigida por la ERS, ejecutable en el pipeline |
| Playwright | Flujos end-to-end en Chromium, Firefox y WebKit, con emulación móvil |
| BrowserStack | Verificación en dispositivos reales |
| k6 | Pruebas de carga y estrés con umbrales configurables |
| Lighthouse | Tiempo de carga en red móvil y auditoría inicial de accesibilidad |
| axe DevTools y NVDA | Revisión WCAG automatizada y navegación con lector de pantalla |
| OWASP ZAP y Burp Suite | Escaneo dinámico y pruebas manuales de token, IDOR y CSRF |
| SonarQube, Semgrep y npm audit | Análisis estático y vulnerabilidades en dependencias |
| GitHub Actions | Ejecución automática de las suites en cada integración |
| Jira | Registro y seguimiento de defectos |

Tabla 5. Herramientas seleccionadas y su uso en el proyecto.

## 3.5 Recursos y cronograma

Equipo. Un QA Lead que coordina y aprueba los criterios de salida, dos analistas QA para diseño y ejecución, un ingeniero de automatización a cargo de los scripts, un analista de seguridad para SAST, DAST y pentest, un especialista en experiencia de usuario para las sesiones con usuarios, el equipo de desarrollo para la corrección de defectos y el Product Owner de CreaLab para resolver dudas y aprobar. Las pruebas de usabilidad requieren además cinco participantes adultos mayores.

Recursos técnicos. Node.js 20 LTS, las versiones del stack declaradas en la ERS y PostgreSQL; Chrome, Firefox, Safari y Edge; equipos Windows y macOS, celulares Android e iPhone, y tablets.

Ambientes. Desarrollo para pruebas unitarias, integración continua para la regresión automatizada, QA como réplica de producción para el resto de las pruebas y preproducción para carga final y aceptación. Ningún ambiente utiliza datos reales de clientes.

| Semana | Actividades | Hito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de la ERS, riesgos y aprobación del plan | Plan aprobado |
| 2 | Casos, datos de prueba, ambiente QA y pipeline | Ambiente operativo |
| 3 | Pruebas funcionales, de integración y de API | Casos P1 funcionales aprobados |
| 4 | Rendimiento, compatibilidad y sesiones de usabilidad | Informe de carga y SUS |
| 5 | Pruebas de seguridad y pentest | Sin hallazgos críticos |
| 6 | Reprueba, regresión, aceptación e informe final | Aceptación formal |

Tabla 6. Cronograma referencial de seis semanas.

# 4. Diseño de casos de prueba

Diseñamos nueve casos que cubren los distintos tipos de requerimientos de la ERS: tres funcionales, tres de seguridad y tres no funcionales. Se priorizaron los riesgos P1 de la sección 3.1 y los requerimientos con umbrales medibles. Los demás requerimientos se cubren con las suites y actividades señaladas en el Anexo A.

### CP-01 – Inicio de sesión con credenciales válidas

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | Inicio de sesión con credenciales válidas | RF-1.1, NFR-SEG-1, NFR-SEG-2, NFR-SEG-9 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que un usuario registrado pueda ingresar con su nombre de usuario y contraseña, y que el sistema entregue un token de sesión válido por una conexión segura. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Usuario activo asociado a una empresa. Ambiente QA con certificado TLS. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Abrir la página de login con http:// y revisar que redirija a https://. 2. Ingresar usuario y contraseña válidos y presionar "Ingresar". 3. Revisar la respuesta de POST /api/auth/login. 4. Revisar en la base de datos cómo está guardada la contraseña. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Respuesta HTTP 200 con un JWT y un refresh token. El usuario llega al dashboard de su empresa. La respuesta no incluye datos sensibles. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| La conexión es HTTPS. El JWT tiene expiración de 15 minutos o menos. La respuesta tarda menos de 300 ms. La contraseña está guardada como hash bcrypt (prefijo $2b$). |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Usuario: admin.pyme01 / Contraseña: Atlas#Prueba2026 |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Funcional (sistema y API) |  |  |

### CP-02 – Rol editor sin permisos de escritura

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-02 | Rol editor sin permisos de escritura | RF-3.2, RB-4, NFR-SEG-4 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Comprobar que un usuario con rol editor solo pueda ver información, incluso si intenta crear, modificar o eliminar llamando directamente a la API. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Usuario editor en la empresa A. Existen al menos un cliente y un contrato. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Iniciar sesión como editor. 2. Revisar que la interfaz no muestre botones de crear, editar ni eliminar. 3. Con el token del editor, enviar POST /api/contratos. 4. Enviar PUT y DELETE sobre un cliente existente. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Las peticiones de los pasos 3 y 4 responden HTTP 403 y no cambian nada en la base de datos. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| Ninguna operación de escritura funciona con el rol editor. El bloqueo ocurre en el backend y no depende solo de ocultar botones. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Usuario: editor.pyme01. JSON de contrato válido para el POST. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Seguridad (control de acceso) |  |  |

### CP-03 – Aislamiento de datos entre empresas

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-03 | Aislamiento de datos entre empresas | RB-2, NFR-SEG-4, NFR-SEG-8 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Confirmar que un administrador de una empresa no pueda ver ni modificar datos de otra empresa cambiando el identificador en la URL o en la petición. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Empresas A y B con clientes cargados. El administrador solo pertenece a la empresa A. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Iniciar sesión como administrador de A. 2. Enviar GET /api/empresas/102/clients (empresa B). 3. Enviar GET sobre un cliente de B. 4. Enviar PUT sobre un contrato de B. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Todas las peticiones responden 403 o 404 y no se muestra ningún dato de la empresa B. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| No se expone ningún dato personal o bancario de B, tanto con IDs correlativos como aleatorios. La evidencia se guarda como respaldo de cumplimiento de la Ley 19.628. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| ID empresa A = 101, ID empresa B = 102, ID cliente de B = 5530 |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Seguridad (control de acceso) y cumplimiento normativo |  |  |

### CP-04 – Creación, validación y eliminación lógica de un cliente

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-04 | Creación, validación y eliminación lógica de un cliente | RF-4.1, RF-4.2, RF-4.3, RB-5, NFR-USAB-3 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Validar que el administrador pueda crear, listar y eliminar clientes, que los campos se validen y que la eliminación sea lógica y con confirmación. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Sesión iniciada como administrador. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Crear un cliente con datos válidos. 2. Intentar crear otro con RUT inválido y teléfono con letras. 3. Buscar el cliente creado usando el filtro por nombre. 4. Eliminarlo y cancelar en la confirmación. 5. Eliminarlo de nuevo y confirmar. 6. Revisar el registro en la base de datos. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| El cliente válido se guarda y aparece en el listado. Los datos inválidos muestran un mensaje claro en cada campo. Al cancelar no se elimina; al confirmar desaparece del listado pero sigue en la base de datos marcado como eliminado. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| La API también rechaza los datos inválidos (HTTP 422). La paginación y el filtro funcionan. La eliminación no borra físicamente el registro. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Válido: Comercial Ñuñoa Ltda., RUT 76.123.456-0, +56 9 8765 4321. Inválido: RUT 12.345.678-X, teléfono 98ab76. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Funcional (sistema) |  |  |

### CP-05 – Cálculo del estado de un contrato

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-05 | Cálculo del estado de un contrato | RF-5.1, RF-5.4, RB-3 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que el estado del contrato (activo, por vencer o expirado) se calcule bien a partir de sus fechas, incluyendo los casos límite. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Cliente creado. Umbral de "por vencer" de 30 días (supuesto de la sección 2.4). Fecha del sistema fijada en 16/09/2026. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Crear los contratos A, B, C y D con las fechas indicadas. 2. Revisar el estado en el listado y en el detalle. 3. Intentar asociar un contrato a un segundo cliente. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| A queda activo, B por vencer y C expirado. D se rechaza por fechas incoherentes. El paso 3 no se permite. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| Todas las combinaciones muestran el estado correcto, incluidos los límites. Un contrato pertenece a un solo cliente. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| A: 01/01/2026 al 31/12/2026. B: 01/01/2026 al 16/10/2026. C: 01/01/2026 al 15/09/2026. D: inicio 01/06/2026 y término 01/05/2026. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Funcional (unitaria y sistema, valores límite) |  |  |

### CP-06 – Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-06 | Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF | NFR-SEG-5, RF-4.3 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Comprobar que los formularios y endpoints rechacen o neutralicen entradas maliciosas comunes. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Autorización escrita para el pentest. Ambiente QA aislado con OWASP ZAP y Burp Suite configurados. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Ingresar una carga de inyección SQL en el login y en el filtro de clientes. 2. Guardar un cliente con un script en la descripción y abrir su detalle. 3. Enviar una petición de modificación desde otro origen sin token CSRF. 4. Ejecutar un escaneo activo con OWASP ZAP. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| No se obtiene acceso ni se alteran datos. El script se muestra como texto y no se ejecuta. La petición externa es rechazada. Los errores no muestran información técnica. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| OWASP ZAP no reporta vulnerabilidades críticas ni altas. Las consultas son parametrizadas. Existen cabeceras CSP y CORS restrictivas. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| ' OR '1'='1' -- ; <script>alert('xss')</script> ; <img src=x onerror=alert(1)> |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Seguridad (escaneo dinámico y pentest manual) |  |  |

### CP-07 – Carga con 200 usuarios concurrentes

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-07 | Carga con 200 usuarios concurrentes | NFR-PERF-1, NFR-PERF-2, NFR-PERF-3, NFR-DIS-1 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Medir tiempos de respuesta y tasa de error con la concurrencia que define la ERS. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Preproducción equivalente a producción, con 20.000 clientes y 50.000 contratos ficticios. Script de k6 revisado. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Subir de 0 a 200 usuarios virtuales en 5 minutos. 2. Mantener 200 usuarios por 20 minutos haciendo login, listados, creación y edición de clientes. 3. Medir la página principal con Lighthouse en perfil móvil. 4. Registrar CPU, memoria y conexiones a la base de datos. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Las operaciones CRUD simples responden con p95 bajo 300 ms, la página principal carga en menos de 2 s y el servicio no se cae. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| Tasa de error menor a 1 %. Los umbrales se cumplen en tres ejecuciones seguidas. Se adjuntan los reportes de k6 y Lighthouse. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Script carga_atlas.js con 60 % lecturas y 40 % escrituras. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional (rendimiento) |  |  |

### CP-08 – Usabilidad y accesibilidad con adultos mayores

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-08 | Usabilidad y accesibilidad con adultos mayores | NFR-USAB-1, NFR-USAB-2, NFR-USAB-3, NFR-USAB-4 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Evaluar si personas mayores completan tareas habituales sin ayuda y si las pantallas principales cumplen WCAG 2.1 AA. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| 5 participantes de 60 años o más con consentimiento firmado. Datos ficticios. axe DevTools y NVDA instalados. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Pedir a cada participante buscar un cliente y abrir sus contratos. 2. Pedir crear un cliente cometiendo un error y luego corregirlo. 3. Anotar tiempo, errores y veces que pide ayuda. 4. Aplicar el cuestionario SUS. 5. Revisar las pantallas con axe y recorrerlas solo con teclado y NVDA. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Los participantes completan las tareas sin bloqueos, entienden los mensajes de error y siguen el flujo cliente → contratos. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| Al menos 80 % de las tareas completadas sin ayuda. SUS de 70 o más. Contraste mínimo 4,5:1 y controles táctiles de 44 × 44 px o más. Sin errores críticos en axe. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Guion de 3 tareas y cuestionario SUS de 10 preguntas. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional (usabilidad y accesibilidad) |  |  |

### CP-09 – Compatibilidad entre navegadores y dispositivos

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-09 | Compatibilidad entre navegadores y dispositivos | NFR-COMPAT-1, NFR-COMPAT-2 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que los flujos principales funcionen igual en los navegadores que exige la ERS y que la interfaz se adapte a escritorio, tablet y celular. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Ambiente QA desplegado con datos ficticios. Suite de Playwright configurada para Chromium, Firefox y WebKit, y cuenta de BrowserStack disponible. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1. Ejecutar con Playwright el flujo de login, creación de cliente, creación de contrato y consulta de auditoría en Chromium, Firefox y WebKit. 2. Repetir el flujo en BrowserStack sobre Chrome y Edge en Windows, Safari en macOS y Safari en iOS. 3. Revisar en cada navegador que tablas, formularios y botones no se corten ni se superpongan. 4. Repetir el recorrido en pantallas de 1920, 768 y 375 px de ancho. 5. En celular, comprobar el tamaño de los controles y que no haga falta desplazarse en horizontal. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Los flujos se completan en todos los navegadores y tamaños de pantalla, y la interfaz se reordena sin elementos cortados o inaccesibles. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| Sin defectos bloqueantes ni críticos en la matriz de navegadores. Las diferencias entre navegadores son solo visuales (bordes o sombras). En móvil los controles miden al menos 44 × 44 px y no se necesita desplazamiento horizontal. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Mismos datos de CP-04 y CP-05. Matriz: Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus dos últimas versiones; iPhone, Galaxy, iPad y notebook 1080p. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional (compatibilidad) |  |  |

# 5. Cobertura y coherencia

## 5.1 Cobertura de requerimientos

La ERS contiene 42 requerimientos entre funcionales, reglas de negocio y no funcionales. Todos quedan trazados a una prueba: 27 (64 %) cuentan con un caso detallado en el capítulo 4 y los 15 restantes se cubren con una suite automatizada o una actividad planificada, que se documentará como caso en la iteración 2. El detalle requerimiento por requerimiento está en el Anexo A y en el archivo CSV del repositorio.

| Grupo | Total | Con caso detallado | Con actividad planificada |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionales (RF) | 17 | 7 | 10 |
| Reglas de negocio (RB) | 5 | 4 | 1 |
| Seguridad (NFR-SEG) | 9 | 6 | 3 |
| Rendimiento (NFR-PERF) | 3 | 3 | 0 |
| Usabilidad (NFR-USAB) | 4 | 4 | 0 |
| Disponibilidad (NFR-DIS) | 2 | 1 | 1 |
| Compatibilidad (NFR-COMPAT) | 2 | 2 | 0 |
| Total | 42 | 27 | 15 |

Tabla 7. Cobertura de requerimientos por grupo.

La proporción es menor en los requerimientos funcionales porque el diseño priorizó el riesgo: los escenarios P1 de la sección 3.1 (acceso entre empresas, permisos del editor e inyección) tienen caso propio, mientras que flujos como el registro o la gestión de usuarios se cubren con la suite end-to-end, que no requiere un caso manual separado.

## 5.2 Coherencia del plan

Los objetivos declarados en 1.3 tienen respaldo en casos concretos: los permisos del editor se verifican en CP-02, el aislamiento entre empresas en CP-03, la protección de datos en CP-01 y CP-06, el rendimiento en CP-07, la experiencia del adulto mayor en CP-08 y la compatibilidad en CP-09.

Respecto de OWASP Top 10, quedan cubiertas con caso propio las categorías A01 (control de acceso), A02 (fallas criptográficas), A03 (inyección) y A07 (autenticación). A06 (componentes vulnerables) se controla con el análisis de dependencias del pipeline y A09 (registro y monitoreo) con la revisión de logs y de auditoría planificada.

## 5.3 Brechas para la iteración 2

- Documentar como casos la revocación de sesión (RF-1.2), el enlace compartido de documentos (RF-5.5), el cifrado en reposo (NFR-SEG-3) y la restauración de respaldos (NFR-SEG-7).

- Confirmar con CreaLab los supuestos de la sección 2.4: tamaño máximo de archivo, umbral de vencimiento y puntaje SUS mínimo.

- Proponer requerimientos de consentimiento, derechos del titular y notificación de brechas, exigibles bajo la Ley 21.719 y ausentes en la ERS.

# 6. Conclusión

Atlas maneja datos personales y bancarios de clientes de distintas empresas en una misma plataforma. Por eso el plan pone el mayor esfuerzo en el control de acceso y la protección de datos, sin dejar de lado el rendimiento ni la usabilidad para adultos mayores, que la ERS marca como prioridades.

El enfoque mixto permite automatizar lo que se repite en cada versión y reservar el trabajo manual para lo que necesita criterio humano. La matriz de trazabilidad deja cada requerimiento conectado a una prueba y a una norma, lo que sirve tanto para encontrar defectos como para demostrar cumplimiento frente a la Ley 19.628 y la Ley 21.719.

Durante el análisis también encontramos vacíos en la propia ERS: umbrales sin definir, una contradicción en los permisos del editor y la ausencia de requerimientos de consentimiento y aviso de brechas. Los dejamos documentados para trabajarlos en la siguiente iteración del caso semestral.

# Referencias

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1970). Ley 17.336 sobre propiedad intelectual.

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022). Ley 21.459 que establece normas sobre delitos informáticos.

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.663 marco de ciberseguridad.

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales.

- CreaLab SpA. (2026). Especificación de requerimientos de software: Sistema de Gestión Atlas (v1.1).

- ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010: Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – Product quality model.

- ISO/IEC. (2022). ISO/IEC 27001: Information security management systems – Requirements.

- ISO/IEC/IEEE. (2022). ISO/IEC/IEEE 29119: Software and systems engineering – Software testing.

- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10.

- OWASP Foundation. (2021). Application Security Verification Standard 4.0.3.

- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

# Anexo A. Matriz de trazabilidad

Relación entre cada requerimiento de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS), el caso de prueba que lo verifica y la norma que respalda el control. Los requerimientos sin caso detallado se cubren con la suite o actividad indicada. La misma matriz está disponible en formato CSV en la carpeta anexos del repositorio.

| Requerimiento | Descripción | Caso o actividad | Tipo de prueba | Norma o estándar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-1.1 | Autenticación con usuario y contraseña | CP-01 | Funcional | OWASP A07 |
| RF-1.2 | Cierre de sesión y revocación de tokens | Suite de API (sesión) | Seguridad | OWASP A07 |
| RF-2.1 | Registro de usuario | Suite end-to-end | Funcional | Ley 21.719 |
| RF-2.2 | Creación de empresa | Suite end-to-end | Funcional | ISO/IEC 25010 |
| RF-2.3 | Primer usuario como administrador | Suite end-to-end | Funcional | ISO/IEC 27001 |
| RF-3.1 | Invitar o crear usuarios con rol | Suite de API | Funcional | ISO/IEC 27001 |
| RF-3.2 | Editor solo visualiza | CP-02 | Seguridad | OWASP A01 |
| RF-3.3 | Modificar o eliminar usuarios | Suite de API | Funcional | ISO/IEC 27001 |
| RF-4.1 | Crear clientes | CP-04 | Funcional | ISO/IEC 25010 |
| RF-4.2 | Editar, eliminar y listar clientes | CP-04 | Funcional | Ley 19.628 |
| RF-4.3 | Validación de campos | CP-04, CP-06 | Funcional y seguridad | OWASP A03 |
| RF-5.1 | Crear contratos por cliente | CP-05 | Funcional | ISO/IEC 25010 |
| RF-5.2 | Adjuntar documentos | Suite de integración | Integración | OWASP A04 |
| RF-5.3 | Documentos en storage interno | Suite de integración | Integración | ISO/IEC 27001 |
| RF-5.4 | Estado del contrato por fechas | CP-05 | Funcional | ISO/IEC 25010 |
| RF-5.5 | Enlace para compartir documento | Prueba de seguridad planificada | Seguridad | OWASP A01, Ley 19.628 |
| RF-6.1 | Auditoría de acciones críticas | Suite de integración | Funcional | OWASP A09, Ley 21.719 |
| RB-1 | Correo principal único | Suite end-to-end | Regla de negocio | Integridad de datos |
| RB-2 | Acceso solo a usuarios de la empresa | CP-03 | Seguridad | Ley 19.628, OWASP A01 |
| RB-3 | Contrato asociado a un cliente | CP-05 | Regla de negocio | Integridad de datos |
| RB-4 | Editor solo lectura | CP-02 | Seguridad | OWASP A01 |
| RB-5 | Administrador con acceso completo | CP-04 | Funcional | Mínimo privilegio |
| NFR-SEG-1 | TLS obligatorio | CP-01 | Seguridad | OWASP A02 |
| NFR-SEG-2 | Contraseñas con bcrypt | CP-01 | Seguridad | OWASP A02 |
| NFR-SEG-3 | Cifrado de datos sensibles en reposo | Revisión de base de datos en QA | Seguridad | Ley 19.628, ISO/IEC 27001 |
| NFR-SEG-4 | Control de acceso por rol en backend | CP-02, CP-03 | Seguridad | OWASP A01 |
| NFR-SEG-5 | Protección contra CSRF, XSS y SQLi | CP-06 | Seguridad | OWASP A03 |
| NFR-SEG-6 | Gestión segura de logs | Revisión de logs | Seguridad | OWASP A09 |
| NFR-SEG-7 | Respaldo y recuperación | Prueba de restauración | Confiabilidad | ISO/IEC 27001 |
| NFR-SEG-8 | Cumplimiento de protección de datos | CP-03 | Cumplimiento | Ley 19.628, Ley 21.719 |
| NFR-SEG-9 | Sesión con JWT | CP-01 | Seguridad | OWASP A07 |
| NFR-PERF-1 | CRUD bajo 300 ms | CP-07 | Rendimiento | ISO/IEC 25010 |
| NFR-PERF-2 | Página principal bajo 2 s en móvil | CP-07 | Rendimiento | ISO/IEC 25010 |
| NFR-PERF-3 | 200 usuarios concurrentes | CP-07 | Rendimiento | ISO/IEC 25010 |
| NFR-USAB-1 | Tipografía, contraste y controles grandes | CP-08 | Usabilidad | WCAG 2.1 AA |
| NFR-USAB-2 | Flujos claros de registro | CP-08 | Usabilidad | ISO/IEC 25010 |
| NFR-USAB-3 | Ayuda y errores amigables | CP-04, CP-08 | Usabilidad | WCAG 2.1 AA |
| NFR-USAB-4 | Flujo cliente → contratos | CP-08 | Usabilidad | ISO/IEC 25010 |
| NFR-DIS-1 | Disponibilidad de 99,5 % | CP-07 y monitoreo | Confiabilidad | ISO/IEC 25010 |
| NFR-DIS-2 | Mantenimiento y migración segura | Prueba de migración | Mantenibilidad | ISO/IEC 27001 |
| NFR-COMPAT-1 | Navegadores modernos | CP-09 | Compatibilidad | ISO/IEC 25010 |
| NFR-COMPAT-2 | Responsivo en móvil y tablet | CP-09 | Compatibilidad | ISO/IEC 25010 |

Tabla A.1. Trazabilidad de los 42 requerimientos de la ERS.